Проект

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

«Опытно-конструкторская разработка системы автоматического контроля работы прокатного стана для определения геометрических размеров проката и массы полученных заготовок»

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Опытно-конструкторская разработка системы автоматического контроля работы прокатного стана для определения геометрических размеров проката и массы полученных заготовок

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Цель: снижение отходов прокатного производства. Задачи: - создание математических моделей оценки массы полученных заготовок прокатного стана; - выбор системы определения геометрических размеров и скорости движения проката (оборудования), работающих в высокотемпературной среде, для определения геометрии проката; - адаптация моделей и введение в промышленную эксплуатацию.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

Этап 1 (пилотная установка): - Выбор (аудит) системы определения размеров проката и скорости движения проката; - Разработка математических моделей массы произведенных заготовок; - Монтаж и настройка оборудования в условиях производства на 1 ручье прокатного стана; - Сбор и обработка данных, полученных с помощью системы определения размеров и скорости движения проката (формирование БД в рамках проекта); - Внесение уточнений в состав системы определения размеров проката и скорости движения проката для определения параметров 6 ручьев прокатного стана; Этап 2: - Монтаж и настройка оборудования в условиях производства на 6 ручьях прокатного стана; - Анализ работы оборудования, внесение корректировок (при необходимости); - Оценка эффективности мероприятия; - Гарантийные испытания